## Slide 1: Smoothing methods for ARGOS trajectories
Projet long presentation
2015

## Slide 2: CLS
CLS is a subsidiary of CNES, IFREMER and the investment company ARDIAN
Operating satellite systems and providing high value-added products and services since 1986.

## Slide 3: Project
ARGOS : 66 land-based antennas and 7 satellites
Monitoring endangered species such as leatherback turtles
Data previously processed with Matlab

## Slide 4: Contents
Project management
Data extraction and common format
Data processing
Graphical User Interface (GUI)
Conclusion

## Slide 5: Data extraction and common format
ARGOS data stored in three different file formats :
    CSV
    DIAG
    DS
"One program to rule them all, one program to find them, one program to bring them all and in the format bind them“
The remaining format is a list of dictionary

## Slide 6: Data extraction and common format
Each transmission data are stored in a dictionary with a unique keys structure
Key "date" associates to another dictionary

## Slide 7: Data extraction and common format
This unique work format allowed an easier way to program smoothing methods
XML files contains parameters for smoothing methods and are specific to each species
These parameters are also stored in a dictionary following XML reading.

## Slide 8: Data processing

## Slide 9: Data processing
Here you estimate one position as the weighted sum of the two previous, current and two following positions
2 different weights :
  one from the kernel
  one from the quality of the ARGOS localization

## Slide 10: Data processing
you can adapt the size of the support of the epanechnikov kernel :(3.0/4.0/h)*(1.0-(x/h)**2) with 2*h = size of the support
Epanechnikov kernel minimizes AMISE (Asymptotic Mean Integrated Squared Error) and is therefore optimal.

## Slide 11: Data processing
Each ARGOS position is also attributed a weight depending on the quality of the measure and its precision.
Thus a precise localization (class 3) will be weighted 7 times more than an unprecise localization (class A).

## Slide 12: Data processing
If the estimated position is too far from the ARGOS position, this position is removed

## Slide 13: 2nd estimation
Linear regression
Resampling trajectory
Points spaced with a constant time step size

## Slide 14
Output without the 2nd estimation
Output with the 2nd estimation

## Slide 15: GUI

## Slide 16: GUI

## Slide 17: Conclusion

## Slide 18: CLS
600 collaborateurs à travers le monde
Opérant plus de 80 instruments embarqués sur près de 40 satellites
Clients : gouvernements, organisations scientifiques, ONG, grands groupes industriels
Activités : localisation/collecte de données ; observation des océans ; surveillances des activités maritimes et terrestres ; géolocalisation de mobiles terrestres

## Slide 19: Présentation du projet

## Slide 20: Présentation du projet
Python : Langage portable et puissant qui peut faire face à la majorité des problématiques rencontrées en programmation
De plus en plus de données à traiter
Evolution des logiciels
Recherche d'un outil plus puissant pour traiter les données

## Slide 21: Présentation du projet
Durée du projet : 6 semaines
Objectif principal du projet : coder le code Matlab déjà existant en Python
Objectifs supplémentaires : interface graphique - filtrage de Kalman pour lisser les données - superposition de courbes
Encadrant : Beatriz Calmettes
Lieu : ENSEEIHT

## Slide 22: Plan
Analyse des tâches
Répartition des tâches
Planning des tâches
Dispositif de pilotage
Gestion des risques
Conclusion

## Slide 23: Analyse des tâches

## Slide 24
Méthodes de lissage appliquées aux trajectoires Argos
Gestion du projet
WP7
Définition des attentes du client
WP1
Familiarisation avec GitHub / Python / Projet
WP2
Mise en place du plan de management
WP3
Transcription Matlab / Python
WP4
Présentation du projet
WP6
Etude de nouvelles méthodes
WP5
Introduction du projet
1.1
Définition des attentes du client
1.2
Récupération des données de travail
1.3
Introduction à GitHub
2.1
Introduction à Python
2.2
Mise en place du répertoire de stockage
2.3
Mise en place d'un planning
3.1
Elaboration d'un GANTT chart
3.2
Elaboration d'un WBS
3.3
Développement
4.1
Phase de test/debug
4.2
Validation
4.3
Etude du filtre de Kalman
5.1
Interface graphique
5.2
Superposition de courbes
5.3
Synthèse du travail effectué
6.1
Ecriture de l'abstract
6.2
Préparation des slides de la soutenance
6.4
Répétitions
6.5
Présentation finale
6.6
Ecriture du mémoire
6.3
Etat de l'art
2.4
Organigramme des tâches

## Slide 25: Répartition des tâches

## Slide 26: Répartition des tâches
Lot | Tâche | Volume horaire | Responsable
A1 | Analyse de l'état de l'art | 4 | Jérôme Combanière / Anthony Delannoy
A2 | Analyse des codes Matlab | 200 | Jérôme Combanière / Anthony Delannoy
A3 | Introduction à Python | 8 | Jérôme Combanière / Anthony Delannoy / Benoit Madiot
A4 | Introduction à GitHub | 4 | Anthony Delannoy
A5 | Mise en place d'une architecture Python | 2 | Anthony Delannoy
A6 | Développement en Python | 200 | Jérôme Combanière / Anthony Delannoy / Benoit Madiot
A7 | Rapport au client | 8 | Jérôme Combanière
A8 | Validation / Test | 77 | Anthony Delannoy
A9 | Préparation des présentations | 12 | Benoit Madiot
A10 | Synthèse / Rapport/ Ecriture du mémoire | 105 | Jérôme Combanière / Anthony Delannoy / Benoit Madiot
A11 | Mise en place d'un plan de management | 10 | Benoit Madiot
Total horaire |  | 630 | 

## Slide 27: Planning des tâches

## Slide 28: GANTT Chart
1 = Conversion des fichiers dans un format commun
2 = Traitement des données et lissage
3 = Mise à jour de la trajectoire en fonction de la carte des courants
4 = Kalman - Superposition de courbes - Interface graphique

## Slide 29: Dispositifs de pilotage

## Slide 30: Dispositifs de pilotage
Réunions hebdomadaires avec le client
Utilisation de Git
Utilisation de Github
Packages et modules

## Slide 31: Git
Gestion de version du code
Permet d’identifier les modifications et les causes
Si modification du même fichier par plusieurs personnes, capable de fusionner le contenu de façon efficace et automatique
Gestion de branches (souvent utilisé pour tester des solutions instables, "copie" du projet principal). Git capable de rassembler branche principal et de test par la suite si besoin.

## Slide 32: GitHub
Site collaboratif pour stocker des codes sources
Serveur de partage et de stockage pour notre projet
Permet d'avoir accès au code le plus récent et à son historique.

## Slide 33: Packages et modules
Regrouper les fonctions de même type dans un même fichier (module, par exemple : lecture.py et ecriture.py)
Regrouper ces modules relativement dans des packages
Ces packages nous serviront ensuite de bibliothèques de fonctions pour notre programme principal

## Slide 34: Gestion des risques

## Slide 35: Gestion des risques
Lot | Tâche | Cause | Gravité | Probabilité | Prévention | Respo
A6 | Erreur de codage | Pb algorithmie | Moyenne | Moyenne | Relecture/Test | Jérôme Combanière / Anthony Delannoy / Benoit Madiot
A8 | Faible optimisation | Manque de pratique | Moyenne | Moyenne | Approfondissement | Jérôme Combanière / Anthony Delannoy
A7/A8 | Propagation d’erreurs de localisation | Mauvaise algorithmie / Tests incomplets | Forte | Moyenne | Test et validation | Anthony Delannoy
A10 | Rapport incomplet | Mauvaise gestion du temps | Moyenne | Faible | Réunions d’équipe | Benoit Madiot
A7 | Incompréhension du besoin | Mauvaise communication avec le client | Forte | Faible | Réunions hebdomadaires avec le client | Jérôme Combanière
A11 | Objectifs non atteints | Mauvaise évaluation des volumes horaires | Forte | Faible | Réunion d'équipe avec le client / Communication | Jérôme Combanière

## Slide 36: Conclusion
Définition des objectifs
Indicateurs de suivi de projet mis en place
Poursuite du projet